**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Thời gian: **9:00 sáng, ngày** **18/02/2021** (Tuần 2 Tết, học kỳ Spring 2021)

Địa điểm: Google Meet

Nhóm: **Sales Management for Major Education**

1. **Tổng quan:**

* Thầy review ERD, DB Diagram, Architecture Diagram, Prototype của nhóm.
* Nhóm đã có Report 1 và toàn bộ phần đặc tả Use case (Report 3).
* Nhóm chưa có Report 2.

1. **Nhận xét của Thầy:**

*Prototype:*

* Đã tách các màn hình cho 3 role riêng biệt.
* Thiếu màn hình Admin cấp lại password cho trường hợp user quên mật khẩu.
* Chú ý lại title (trên thanh Browser) của các trang màn hình.
* Report thiếu chức năng sửa và xóa.
* Chưa xem được danh sách các trường mà 1 người salesman phụ trách.
* Trên Form phải thể hiện rõ fields nào bắt buộc nhập, fields nào không bắt buộc.
* Thiết kế screens phải ý nghĩa, tiện lợi nhất cho người dùng => Tăng UX.

*ERD & DB Diagram:*

* Thầy nói đã ổn. Thầy đã duyệt.

*Architecture Diagram:*

* Thầy nói đã ổn. Thầy đã duyệt.
* Thầy hỏi đây là kiến trúc gì. Vì sao nhóm chọn kiến trúc này.

*Nhận xét chung:*

* Nhóm đã hiểu công việc của mình.
* Nhóm có tiến bộ trong tiến độ công việc.

1. **Hướng giải quyết:**

* Cần rà soát kỹ các màn hình trong prototype, không thiếu, không thừa.
* Phải hiểu những gì mình đang làm.

VD: Trình bày về Architecture Diagram thì nhóm cần chỉ được nó tương ứng với phần nào trong code.

* Khi bảo vệ trước hội đồng, phản biện được thì phải demo được, chứng minh phần mình đã nói.

VD: Chức năng cấp lại mật khẩu (role Admin).

1. **Việc cần làm:**

* Rà soát kỹ các màn hình trong prototype.
* Hoàn thiện Report 1, 2, 3.
* Thứ 3, ngày 23/02/2021: Review 3 reports.